ISEP — Instituto Superior de Engenharia do Porto

Pós-Graduação em Big Data & Data Science

Forest Risk Monitoring System

Plataforma integrada de deteção e previsão de risco de incêndio florestal

ODS 15 — Vida Terrestre ODS 9 — Inovação e Infraestruturas

Documento de projeto — Pós-Graduação ISEP 2024/2025

# 1. Contexto e problema

Portugal é um dos países europeus mais afetados por incêndios florestais. A dimensão do problema não é, contudo, falta de dados — é a ausência de integração entre eles. Satélites da NASA detetam hotspots térmicos em tempo real, o IPMA mede temperatura, humidade e vento a cada hora, e o ICNF mantém cartografia florestal detalhada de todo o território. Estas fontes existem, são públicas e são gratuitas. O problema é que vivem em silos separados, são consultadas manualmente, e quando um decisor as cruza já passou tempo suficiente para um incêndio se propagar.

## 1.1 Os três problemas centrais

Problema 1 — Fragmentação dos dados As fontes existem mas não comunicam entre si. Não há nenhum sistema que ingira simultaneamente dados meteorológicos, de satélite e de terreno e os trate como um fluxo contínuo e unificado.

Problema 2 — Reatividade em vez de previsão Os sistemas atuais de alerta são maioritariamente reativos — detetam o incêndio quando já existe. O verdadeiro valor está em identificar as condições que tornam um incêndio provável nas próximas 24 a 72 horas, zona a zona, antes que aconteça.

Problema 3 — Informação não acionável Mesmo quando os dados existem, chegam a técnicos em ficheiros CSV ou portais estáticos. Não há um dashboard operacional que um coordenador de proteção civil consiga abrir e perceber em 10 segundos onde está o risco mais alto hoje.

# 2. Solução proposta

O Forest Risk Monitoring System é uma pipeline de inteligência florestal — da leitura de sensor à decisão humana. O sistema unifica dados de múltiplas fontes (Kafka), processa-os em tempo real (Spark Streaming), prevê o risco futuro com machine learning (Python + MLlib), e entrega a informação de forma acionável (Power BI). Resolve os três problemas identificados em sequência.

## 2.1 Alinhamento com os ODS

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| ODS 15 | Vida Terrestre | O sistema protege ecossistemas florestais através da deteção precoce de risco. Permite intervenção antes do incêndio, reduzindo área ardida e preservando biodiversidade. |
| ODS 9 | Inovação e Infraestruturas | A infraestrutura Big Data é ela própria a inovação. Kafka, Spark, Cassandra e ML constituem uma infraestrutura tecnológica de ponta aplicada a um problema de impacto social real. |

# 3. Arquitetura técnica — as 6 camadas

O sistema é organizado em seis camadas funcionais, cada uma com responsabilidade bem delimitada. As camadas estão desacopladas por design — cada uma pode evoluir independentemente sem quebrar as outras.

## 3.1 Camada 1 — Ingestão de dados

### Tecnologia: Apache Kafka

O Kafka atua como o sistema nervoso central do projeto. Recebe eventos em tempo real de múltiplas fontes heterogéneas e os distribui de forma fiável para as camadas seguintes, garantindo que nenhum evento se perde mesmo que o consumidor esteja temporariamente indisponível.

### Topics criados

- sensor-events — leituras de sensores IoT (temperatura, humidade, velocidade do vento), com 3 partições

- satellite-hotspots — deteções de hotspots térmicos da NASA FIRMS, com 3 partições

- weather-data — dados meteorológicos do IPMA, com 3 partições

- fire-alerts — alertas gerados pelo motor de risco, com 1 partição e retenção de 30 dias

### Fontes de dados públicas

- NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) — hotspots em tempo real

- IPMA API — temperatura, humidade, velocidade e direção do vento

- ICNF — cartografia de uso do solo e tipo de vegetação

- Sensores IoT simulados — script Python que gera leituras realistas com variação estatística

## 3.2 Camada 2 — Processamento em tempo real

### Tecnologia: Apache Spark Structured Streaming

O Spark é o motor de processamento que transforma eventos brutos em inteligência. Consome os topics Kafka em micro-batches de 30 segundos e aplica lógica de deteção de anomalias em janelas temporais deslizantes.

### Lógica implementada

- Sliding window de 10 minutos com slide de 5 minutos sobre cada célula geográfica

- Join entre os três streams (sensores + satélite + meteorologia) com watermark de 2 minutos

- Cálculo do índice de risco composto (0–100) com ponderação configurável

- Regra de alerta imediato: temperatura > 35°C E humidade < 20% E vento > 30 km/h

- Publicação de alertas no topic fire-alerts com nível (LOW / MEDIUM / HIGH / CRITICAL)

## 3.3 Camada 3 — Armazenamento persistente

### Tecnologia: Apache Cassandra + AWS S3

Dois tipos de armazenamento com papéis complementares: o Cassandra para hot data de alta velocidade (leituras e alertas das últimas 72h), e o S3 para o data lake histórico de longo prazo (dados para treino dos modelos ML).

### Schema Cassandra

- Tabela sensor_readings — particionada por (grid_id, hour_bucket), ordenada por event_time DESC. Retenção de 72h.

- Tabela fire_alerts — particionada por grid_id, ordenada por alert_time DESC. Sem TTL.

- Tabela risk_predictions — previsões ML por célula e horizonte temporal (24h, 48h, 72h).

### Data lake S3

- Bucket forest-risk-datalake — dados históricos em formato Parquet, particionados por ano/mês/zona

- Bucket forest-risk-models — versões dos modelos ML serializados com MLflow

## 3.4 Camada 4 — Machine learning preditivo

### Tecnologia: Python (scikit-learn / XGBoost) + Spark MLlib

A camada que transforma dados históricos em previsões de risco. Segue rigorosamente a metodologia CRISP-DM ensinada na UC de Data Mining em Python, e os modelos treinados são integrados no pipeline Spark para geração automática de previsões.

### Pipeline CRISP-DM

- Business understanding — definir métricas de sucesso (F1 > 0.80 na classe HIGH)

- Data understanding — EDA sobre 5 anos de dados NASA FIRMS + IPMA

- Data preparation — feature engineering: grid agregado, médias móveis, índices compostos

- Modeling — treino de Random Forest e XGBoost com validação cruzada

- Evaluation — comparação de F1-score, ROC-AUC, matriz de confusão

- Deployment — modelo exportado para Spark MLlib, retreino semanal automático

## 3.5 Camada 5 — Visualização & dashboards

### Tecnologia: Power BI

Três dashboards distintos com públicos-alvo diferentes: operacional (protecção civil), preditivo (planeamento), e analítico (investigação/relatórios).

- Dashboard tempo real — mapa de Portugal com células 5×5 km coloridas por risco atual, atualização a cada 5 minutos

- Dashboard preditivo — probabilidades de risco para as próximas 24–72h, top-10 zonas de maior risco

- Dashboard histórico — área ardida por ano/mês/distrito, correlações, métricas do modelo ML

## 3.6 Camada 6 — Segurança & infraestrutura

### Tecnologia: AWS IAM + VPC + encriptação

Transversal a todo o sistema. Garante que os dados estão protegidos, que o acesso é controlado por papel, e que o sistema cumpre o RGPD — relevante dado que coordenadas de espécies protegidas têm proteção legal.

- AWS IAM com roles separadas para ingestão, processamento e visualização (least-privilege)

- VPC privada — Kafka e Cassandra não expostos à internet diretamente

- TLS 1.3 em todos os canais Kafka; SSE-S3 no data lake; encriptação de disco no Cassandra

- Data retention policy: dados pessoais 90 dias; dados ambientais retidos indefinidamente

- Audit log imutável via topic Kafka dedicado e AWS CloudTrail

# 4. Roadmap de desenvolvimento

O projeto é desenvolvido em 5 fases ao longo de 14 semanas por um grupo de 3 elementos com papéis complementares. A fase 3 (semana 8) é o marco crítico — se o sistema core estiver funcional nessa altura, a entrega final está garantida.

## Papéis do grupo

- Pessoa A — Data Engineer: responsável pela pipeline de dados (Kafka, Cassandra, Spark jobs)

- Pessoa B — Data Scientist: responsável pelos modelos ML e qualidade dos dados (CRISP-DM)

- Pessoa C — BI & DevOps: responsável pela infraestrutura cloud e visualização (Power BI, AWS)

| Fase 1 — Setup & dados Semanas 1–2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A — Data Engineer | B — Data Scientist | C — BI & DevOps |
| Criar repositório Git com estrutura de pastas | Download histórico NASA FIRMS (5 anos Portugal) | Criar conta AWS Free Tier + bucket S3 |
| Instalar Docker + Docker Compose (Kafka, Cassandra) | Exploração inicial dos dados (pandas, EDA) | Configurar IAM roles e políticas de acesso |
| Escrever producers Python para NASA FIRMS e IPMA | Definir schema de dados e variáveis relevantes | Documentar decisões de arquitetura no README |

| Fase 2 — Pipeline de ingestão completa Semanas 3–5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A — Data Engineer | B — Data Scientist | C — BI & DevOps |
| Configurar Kafka com 4 topics e partições | Producer de sensores IoT simulados (Python) | Job Spark batch Cassandra → Parquet no S3 |
| Schema Cassandra — tabelas particionadas por grid_id | Validar qualidade dos dados — missing values, outliers | Monitorização básica: logs Kafka, health Cassandra |
| Consumer Kafka → escreve em Cassandra em tempo real | Feature engineering: criar grid 5×5 km para Portugal | Primeiro Power BI conectado ao S3 — tabela bruta |

| Fase 3 — Processamento em tempo real & alertas Semanas 6–8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A — Data Engineer | B — Data Scientist | C — BI & DevOps |
| Spark Structured Streaming — ler topics Kafka | Fórmula do índice de risco composto (0–100) | Topic fire-alerts → persistência em Cassandra e S3 |
| Sliding window de 10 min com agregações por grid_id | Regras de alerta: temp > 35°C + hum. < 20% + vento > 30 | Mapa Power BI: células coloridas por risco atual |
| Join entre 3 streams com watermark de 2 minutos | Testes com dados históricos de 2017 e 2022 | Atualização automática a cada 5 minutos |

Marco intermédio — Semana 8 Se nesta semana o sistema core está funcional (dados a entrar no Kafka, alertas a sair, mapa a atualizar), a entrega final está garantida. As fases 4 e 5 são valor acrescentado e polimento.

| Fase 4 — Machine learning preditivo Semanas 9–11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A — Data Engineer | B — Data Scientist | C — BI & DevOps |
| Job Spark batch para preparar dataset de treino do S3 | Pipeline CRISP-DM completa: EDA → features → modelo | Dashboard preditivo Power BI: mapa 24–72h |
| Integrar previsões do modelo no pipeline streaming | Treinar Random Forest e XGBoost, comparar métricas | Gráfico de evolução do risco por distrito |
| Persistir previsões 24h em nova tabela Cassandra | Análise de importância de features | Tabela top-10 zonas com maior risco previsto |

| Fase 5 — Relatório, testes e apresentação Semanas 12–14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A — Data Engineer | B — Data Scientist | C — BI & DevOps |
| Testes de carga: 10.000 eventos/segundo no Kafka | Validação do modelo com dados de 2023 (não vistos) | Polir dashboards Power BI — modo apresentação |
| Documentar arquitetura técnica com diagramas | Escrever secções 4–5: CRISP-DM e métricas | Escrever secções 6–7: segurança e conclusões |
| Escrever secções 1–3 do relatório | Preparar slides da componente ML | Ensaio geral — demo ao vivo do sistema |

# 5. Alinhamento com as unidades curriculares

Cada UC do curso contribui de forma orgânica para o projeto — não como exercícios forçados, mas como componentes que seriam necessárias independentemente. A tabela seguinte mapeia cada camada técnica à UC que a suporta.

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Big Data Tools I | Cassandra | Design do schema de séries temporais, estratégia de particionamento, queries CQL, gestão de TTL e retenção de dados. |
| Big Data Tools II | Kafka + Spark | Configuração do broker Kafka, criação de topics, producers/consumers Python, Spark Structured Streaming, sliding windows. |
| Data Mining em Python | scikit-learn / XGBoost | Pipeline CRISP-DM completa, feature engineering, treino e avaliação de modelos de classificação, análise de importância de features. |
| Business Intelligence | Power BI | Três dashboards: tempo real com mapa de risco, preditivo com horizonte 72h, histórico com KPIs e análise de tendências. |
| Data Security & Privacy | AWS IAM / TLS / RGPD | Infraestrutura AWS (VPC, IAM, S3), encriptação at-rest e in-transit, audit logging, conformidade RGPD ambiental. |
| Seminars | Projeto integrador | Relatório técnico (7 secções), apresentação oral com demo ao vivo, repositório Git documentado com instruções de deploy. |

# 6. Entregáveis do projeto

## 6.1 Sistema funcional

- Pipeline completa a correr em Docker — arranca com um único comando (docker compose up)

- Repositório Git com código documentado, README e instruções de deploy

- Demo ao vivo: injeção de evento de risco alto → alerta no dashboard em < 60 segundos

## 6.2 Relatório técnico (UC Seminars)

- Secção 1 — Introdução: contexto, problema, objetivos e ODS

- Secção 2 — Estado da arte: sistemas existentes de monitorização florestal

- Secção 3 — Arquitetura: as 6 camadas técnicas com diagramas de blocos

- Secção 4 — Implementação: decisões técnicas e trade-offs

- Secção 5 — Modelos ML: CRISP-DM, métricas, resultados

- Secção 6 — Segurança: infraestrutura AWS, encriptação, RGPD

- Secção 7 — Conclusões: limitações, trabalho futuro, impacto no ODS 15

## 6.3 Apresentação oral (UC Seminars)

- Duração estimada: 20 minutos de apresentação + 10 minutos de Q&A

- Estrutura: problema (3 min) → solução técnica (8 min) → demo ao vivo (6 min) → resultados ML (3 min)

- Demo ao vivo com o dashboard Power BI e injeção de eventos em tempo real

# 7. Infraestrutura local — Docker Compose

Todo o ambiente de desenvolvimento corre localmente via Docker Compose. O ficheiro docker-compose.yml incluído neste pacote sobe os seguintes serviços com um único comando:

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Kafka | porta 29092 | Broker de mensagens. Acesso externo do host via localhost:29092. Kafka UI disponível em http://localhost:8080. |
| Zookeeper | porta 2181 | Gestor de coordenação do Kafka. Normalmente não precisas de interagir diretamente. |
| Cassandra | porta 9042 | Base de dados. Acesso via cqlsh: docker exec -it cassandra cqlsh. Schema criado automaticamente ao arrancar. |
| Spark Master | porta 8090 | Spark UI disponível em http://localhost:8090. Submete jobs com spark-submit apontando para spark://localhost:7077. |
| Spark Worker | — | Worker com 1GB RAM e 2 cores. Escala adicionando mais workers no docker-compose.yml. |
| LocalStack S3 | porta 4566 | Emulação local do AWS S3. Usa awslocal s3 ls para listar buckets. Buckets criados automaticamente ao arrancar. |
| Kafka UI | porta 8080 | Interface web para visualizar topics, mensagens e consumer groups. Muito útil para debug. |

### Comando de arranque

Arrancar o ambiente completo docker compose up -d Verificar estado: docker compose ps Parar (mantendo dados): docker compose down Parar e limpar tudo: docker compose down -v

— Fim do documento —